Projekt będzie współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Umowa (wzór)

zawarta w dniu …………………….. w Brzozowie pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie, z siedzibą Plac Grunwaldzki 2, 36-200 Brzozów (NIP: 6861519818) reprezentowaną przez:

- ………………………………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………(NIP:………………….), reprezentowanym przez:

- ………………………..,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Przedmiot umowy

§1

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie termomodernizacji budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie.

Zakres rzeczowy projektu obejmie:

1. Ograniczenie strat energii na przegrodach zewnętrznych poprzez:

- wymianę stolarki okiennej o powierzchni 89,946m2 o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m2K,

- wymianę stolarki okiennej dachowej o powierzchni 4,48m2 o współczynniku przenikania ciepła U=1,1W/m2K,

- wymianę drzwi zewnętrznych o powierzchni 7,75m2 o współczynniku przenikania ciepła U=1,3W/m2K,

- wymianę bramy garażowej o powierzchni 5,25m2 o współczynniku przenikania ciepła U=1,3W/m2K,

- ocieplenie stropu nad nieogrzewanym poddaszem na powierzchni 138,82m2 styropianem gr. 20cm (współczynnik przenikania ciepła U=0,144 W/m2K),

- ocieplenie ścian cokołu na powierzchni 50,11m2 styropianem gr. 12cm (współczynnik przenikania ciepła U=0,258 W/m2K, temperatura pom. <16oC),

- ocieplenie ścian parteru, piętra i poddasza na powierzchni 406,306m2 styropianem gr. 15cm (współczynnik przenikania ciepła U=0,156 W/m2K),

- ocieplenie ścian piwnic poniżej poziomu terenu na powierzchni 63,02m2 styrodurem gr. 10cm (współczynnik przenikania ciepła U=0,250 W/m2K, temp. pomieszczeń<16oC) wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej, ułożeniem warstwy filtracyjnej i wykonaniem tynków renowacyjnych na powierzchni 70,695m2 (wymiana zawilgoconych tynków).

2. Modernizację źródeł ciepła:

- montaż pompy ciepła powietrze/woda o mocy 27kW, jako głównego źródła ciepła dla instalacji c.o.,

- modernizację instalacji c.o. i c.w.u.: wymiana rur c.o. na rury w systemie rury salowej zaciskanej, wymiana grzejników 39szt. na stalowe płytowe i 10szt. na drabinkowe (w łazienkach), wymiana dodatkowego źródła ciepła dla c.o i c.w.u. na kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 35kW, który będzie wspomagał pompę ciepła, a w razie awarii pompy ciepła będzie ją zastępował. Zaprojektowany kocioł oprócz źródła ciepła dla instalacji c.o. będzie wspomagał przygotowanie c.w.u. przez istniejące kolektory słoneczne,

- remont i dostosowanie  kotłowni do odpowiednich standardów.

3. Ograniczenie zużycia energii sieciowej;

- modernizację instalacji elektrycznej: wymiana żarówek na energooszczędne (126szt.), modernizacja TG, wyniesieniu układu pomiarowego na zewnątrz budynku, pomiary,

- montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku o mocy 6,75kWp (18szt. paneli o mocy 375W każdy),

- odtworzenie instalacji odgromowej.

4. Instalację liczników ciepła i energii elektrycznej, niezbędnych do prawidłowego prezentowania danych o zużyciu oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej, w tym ze źródeł odnawialnych (6szt.).

Gwarancje starannego działania wykonawcy

§2

1. Wykonawca zapewnia, że zapoznał się szczegółowo z zakresem robót budowlanych i instalacyjnych objętych niniejszą umową, dokonał oceny posiadanych możliwości wykonania zlecenia w ramach przedstawionego kosztorysu ofertowego i nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotu umowy i ustalonych w umowie warunków jej realizacji.

2. Wykonawca zapewnia, że wykona roboty budowlane i instalacyjne, objęte umową siłami własnymi i siłami podwykonawców. Wykonawca w przypadku podzielenia w trakcie realizacji umowy robót budowlanych i instalacyjnych pomiędzy podwykonawcami, odpowiadać będzie za działania podwykonawców w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, jak za działania własne.

3. Wykonawca zapewnia, że wykona umowę w całości i w ustalonych w niej terminach, zachowując przy wszystkich podejmowanych czynnościach należytą staranność, w szczególności związaną ze stałym nadzorem nad kierownikiem budowy, kierownikami robót branżowych i czynnościami innych wykwalifikowanych pracowników, posiadających odpowiednie uprawnienia.

4. Wykonawca w szczególności zapewnia, że w ramach sprawowanego nadzoru, zagwarantuje, aby wszelkie roboty budowlane i instalacyjne wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną, wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym (ZO), aktualną wiedzą techniczną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przy zachowaniu w niezbędnym zakresie zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej.

5. Na Wykonawcy ciąży bezwzględny obowiązek zgłaszania do sprawdzenia i odbioru przez Zamawiającego wszystkich robót ulegających zakryciu lub zanikających.

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, zbędnych urządzeń technicznych i maszyn oraz do usuwania z terenu budowy wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i zapewnienia ich utylizacji na własny koszt.

7. Wykonawca wydzieli teren budowy poprzez jego ogrodzenie, przy zastosowaniu w razie potrzeby odpowiednich osłon, chroniących otoczenie budowy przed pyłem i hałasem. Roboty, w trakcie których generowany jest przez maszyny nadmierny hałas uciążliwy dla otoczenia, winny być wykonywane w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

8. Wykonawca, bez zbędnej zwłoki, bezpośrednio po wykonaniu robót budowlanych lub montażowych, zobowiązany jest do uporządkowania miejsc, gdzie zakończono już prowadzone roboty i wywozu na własny koszt powstałych w ich trakcie odpadów.

Odpowiedzialność za szkody w mieniu zamawiającego powstałe w trakcie budowy

§3.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody powstałe w mieniu Zamawiającego w trakcie robót budowlanych lub instalacyjnych, z jego winy lub winy podwykonawców.

Terminy wykonania robót budowlanych i instalacyjnych

§4.

1. Ustala się następujący termin realizacji przedmiotu umowy: od ………………. do ……………….

2. Szczegółowy harmonogram realizacji prac, jest załącznikiem do umowy i stanowi jej integralną część.

3. Termin zakończenia objętych umową robót może ulec zmianie zwłaszcza w wypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- zwłoki w przekazaniu placu budowy;

- konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;

- przerwy w dostawie nośników energii;

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót, w szczególności opadów śniegu, deszczu, temperatur poniżej +5C;

- wystąpienie warunków atmosferycznych i innych okoliczności nie pozwalających realizować prac zgodnie z przyjętą technologią i wskazaniami producentów materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy;

- konieczności wstrzymania robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy np. brak materiałów;

- wystąpienia przeszkód o charakterze siły wyższej.

Zaistnienie okoliczności określonych w ust. 3 będzie odnotowywane wpisami w dzienniku budowy. W wypadku zaistnienia w/w okoliczności strony ustalą nowy termin zakończenia robót w drodze pisemnego aneksu do umowy.

§ 5.

1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi, najpóźniej w terminie do 15.08.2022 roku.

2. Teren budowy Wykonawca winien odpowiednio urządzić, zgodnie z zasadami starannego działania, określonymi w § 2. Umowy.

Wartość robót budowlanych i instalacyjnych objętych umową, oraz zasady wypłaty wynagrodzenia

§ 6.

Całkowita wartość przedmiotu umowy, objętego ofertą wynosi: .............................................................................. złotych brutto.

§ 7.

- Wartość zamówienia, określona w § 6. jest wynagrodzeniem brutto dla Wykonawcy, które może być mu wypłacone przez Zamawiającego z tytułu całkowitego i zgodnego z umową wykonania zamówienia. Wynagrodzenie będzie wypłacane w transzach za wykonane i przyjęte przez Zamawiającego bez zastrzeżeń roboty budowlane lub instalacyjne, na bankowy rachunek Zamawiającego.

§ 8.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6. będzie wypłacane przez Zamawiającego w transzach, w okresach nie krótszych niż 1. miesiąc kalendarzowy, na podstawie częściowych faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę za wykonane faktycznie w tych okresach roboty objęte umową na podstawie kosztorysów powykonawczych, roboty sprawdzone i przyjęte protokolarnie na piśmie przez Zamawiającego.

§ 9.

- Wartość wykonanych częściowo robót, o których mowa w § 8. ustalana będzie na podstawie procentowego przeliczenia zaawansowania ich realizacji w protokołach odbioru częściowego sporządzanych przez Kierownika budowy i zatwierdzanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz Zamawiającego. 2. Protokół odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 1 jest protokołem bezusterkowego wykonania zamówionych robót budowlanych i montażowych, nie wyłącza jednak odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej przez niego gwarancji i rękojmi za wady ukryte, których nie można było stwierdzić w trakcie odbioru częściowego przy zachowaniu należytej staranności.

§ 10.

Łączna suma kwot wypłaconych w trakcie realizacji umowy na podstawie częściowych faktur VAT, nie może przekroczyć 90% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 Umowy.

§ 11.

Faktury częściowe VAT, wystawiane i przyjęte do realizacji przez Zamawiającego na warunkach ustalonych w opisanym w § 8 i § 9. Umowy trybie postępowania, będą płatne w terminie 30. dni licząc od dnia ich doręczenia do siedziby Zamawiającego.

§ 12.

Rozliczenie końcowe z tytułu wykonania niniejszej umowy, stanowić będzie różnicę pomiędzy całkowitym wynagrodzeniem brutto, o którym mowa w § 6 Umowy, a sumą wystawionych i rozliczonych przez strony umowy częściowych faktur VAT. Rozliczenie nastąpi po odbiorze końcowym.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 13.

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4. Do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, Strony ustalają kwotę zabezpieczenia w wysokości 30% ceny całkowitej podanej w ofercie.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, część zabezpieczenia gwarantująca wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 70%, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po odbiorze 9 końcowym robót. Pozostała część w wysokości 30% zostanie zatrzymana na okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, zabezpieczając roszczenia Zamawiającego związane z wystąpieniem wad ujawnionych w tych okresach (w tym m. in. roszczenia o obniżenie wynagrodzenia, zapłatę kosztów wykonawstwa zastępczego, kar umownych, odszkodowań), ze zwrotem nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady/ gwarancji jakości, w zależności od tego, który z ww. okresów upłynie później.

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej – muszą one mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja „na pierwsze żądanie”). Dokument gwarancyjny należy wnieść przed podpisaniem umowy. Dokument gwarancyjny powinien obejmować okres realizacji umowy powiększony o 30 dni. Treść gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym na min. 5 dni przed dniem wyznaczonym na podpisanie umowy.

7. Dokument gwarancyjny należy wnieść przed podpisaniem umowy. Dokument gwarancyjny powinien obejmować okres realizacji umowy powiększony o 30 dni. Treść gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym na min. 5 dni przed dniem wyznaczonym na podpisanie umowy.

8. Gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa, o której mowa w ust. 6 i 7 zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym robót.

9. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca przedstawi, najpóźniej w dniu upływu terminu odbioru końcowego robót, dokument gwarancyjny na kwotę, stanowiącą 30% ceny całkowitej wynikającej z oferty, w wysokości …………. zł (słownie: ……….…….. zł …/100) i na okres rękojmi za wady/gwarancji jakości liczony od daty odbioru końcowego, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, powiększony o 15 dni.

10. Wykonawca powinien uzgodnić treść dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 9 na min. 5 dni przed terminem odbioru końcowego robót. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z postanowień zawartych w ust. 9 i 10, Zamawiający, celem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady/gwarancji jakości, potrąci wymaganą kwotę zabezpieczenia z faktury końcowej Wykonawcy.

11. Gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa, o której mowa w ust. 9, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady/gwarancji jakości, w zależności od tego, który z ww. okresów upłynie później.

12. Dokumenty gwarancyjne zostaną zdeponowane u Zamawiającego.

13. W przypadku zmiany umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w 7 dniu po podpisania aneksu, wcześniej uzgodniony z Zamawiającym nowy dokument gwarancyjny lub aneks pierwotnie złożonego dokumentu, obejmujący zmieniony okres realizacji umowy, pod rygorem potrącenia wymaganej kwoty zabezpieczenia z najbliższej lub z następnych faktur.

14. W przypadku gdy termin odbioru końcowego robót przypada po terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonym w § 4 ust. 1, dokument gwarancyjny należytego wykonania umowy obejmuje okres realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia faktycznego odbioru końcowego robót, powiększony o 30 dni.

15. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

16. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem, że zmiana formy 10 zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w sposób określony

17. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie w formie pieniężnej przechodzi na rzecz Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót, pokrycia należności z tytułu kar umownych lub odszkodowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do domagania się naprawienia szkody przewyższającej wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Kwota zdeponowana jako zabezpieczenie na okres gwarancji jakości/rękojmi za wady może zostać pomniejszona o wartość obniżenia wynagrodzenia, koszt usunięcia usterek, kwoty naliczanych kar umownych, odszkodowań lub Zamawiający zażąda od Gwaranta zwrotu kosztów usunięcia usterek, naliczanych kar umownych/ odszkodowań lub zapłaty wartości obniżonego wynagrodzenia na zasadach określonych w dokumencie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, zdeponowanej u Zamawiającego.

19. W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie niewykonanej części, Zamawiający dokona zmniejszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, uwzględniając zmniejszoną wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy pod warunkiem, że zabezpieczenie nie będzie mniejsze niż 2% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. W razie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aneks do gwarancji lub nowy dokument gwarancji najpóźniej w 5 dniu od daty podpisania protokołu z inwentaryzacji prac.

20. Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §6 nastąpi na podstawie protokołu z inwentaryzacji prac oraz zgodnie z kosztorysem ofertowym.

21. W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie niewykonanej części, w razie wniesienia gwarancji należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dostosuje termin ważności gwarancji do faktycznego okresu zabezpieczenia należytego wykonania lub rękojmi/gwarancji jakości, liczonego od daty podpisania protokołu z inwentaryzacji prac, pod rygorem potrącenia wymaganej kwoty zabezpieczenia z najbliższej lub z następnych faktur, wystawionych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aneks do gwarancji lub nowy dokument gwarancji najpóźniej w 5 dniu od daty podpisania protokołu z inwentaryzacji prac.

Gwarancja jakości i rękojmia za wady ukryte

§ 14.

Wykonawca udziela Zamawiającemu ........ miesięcznej gwarancji na wykonane na podstawie niniejszej umowy roboty budowlane i instalatorskie oraz ........... miesięcznej gwarancji na użyte materiały i urządzenia licząc od dnia podpisania przez strony umowy końcowego protokołu odbioru robót budowlanych i instalacyjnych.

§ 15.

1. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone przez Zamawiającego wady bez zbędnej w danych warunkach zwłoki, w terminie ustalonym przez strony umowy, po dokonaniu na wezwanie Zamawiającego oględzin wadliwie wykonanych robót. W przypadku przekroczenia bez uzasadnionej przyczyny tak ustalonego terminu wykonania naprawy gwarancyjnej lub odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej przez Wykonawcę – Zamawiający zleci wykonanie naprawy gwarancyjnej na koszt Wykonawcy, jednakże przed takim zleceniem Zamawiający zobowiązany jest do wezwania na piśmie pod rygorem nieważności Wykonawcy do wykonania naprawy gwarancyjnej i wyznaczenia mu w tym celu co najmniej 7 dniowego terminu.

2. Uprawnienie do zlecenia naprawy gwarancyjnej osobie trzeciej, przysługiwać będzie Zamawiającemu również w przypadku odmowy przeprowadzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oględzin rzeczy wadliwej, jednakże przed takim zleceniem Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy 
i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego 7 dniowego terminu.

3. Gwarancja traci ważność w przypadku samowolnej ingerencji Inwestora lub osób trzecich w objęty robotami obiekt bez uzgodnienia z Wykonawcą, a także nie dokonywania przez Inwestora zwykłych czynności związanych z bieżącą konserwacją obiektu i/lub utrzymaniem go w należytym stanie.

4. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.

§ 16.

W przypadku zgłoszenia w ramach gwarancji wad zainstalowanych przez Wykonawcę urządzeń zapewniających ciągłość zasilania oddanego do użytkowania obiektu w media, zgłoszone wady winny być usunięte niezwłocznie, najpóźniej w terminie 24. godzin. Jeżeli zachowanie tego terminu przez Wykonawcę w oczywisty sposób nie będzie możliwe – Zamawiający zleci wykonanie tych napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 17.

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady ukryte niezależnie od udzielonych mu przez Wykonawcę uprawnień z tytuł gwarancji jakości, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów Kodeksu cywilnego.

Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

§ 18.

1. Strony umowy dopuszczają stosowanie kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie umowy, na następujących zasadach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a. zwłokę w wykonaniu którejkolwiek części robot budowlanych lub instalacyjnych, o których mowa w rozdziale Terminy wykonania robót budowlanych i instalacyjnych, jeżeli zwłoka nastąpiła z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 0,1% wartości opóźnionych robót brutto, za każdy dzień zwłoki,

b. za zwłokę w przekazaniu określonego w umowie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady ukryte, w wysokości 0,1% wartości robót brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wygaśnięcia terminu do usunięcia wad,

c. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości robót brutto wykonanych i nie rozliczonych na dzień odstąpienia od umowy;

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

a. zwłokę w przekazaniu placu budowy, jeżeli zwłoka nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 0,1% wartości robót brutto, nie podjętych w terminie określonym w umowie, za każdy dzień zwłoki,

b. odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wartości robót brutto, wykonanych i nie rozliczonych z Zamawiającym na dzień odstąpienia od umowy. 2. Jeżeli kary umowne, określone w ust. 1 nie pokryją w całości szkód poniesionych przez poszkodowanego, każda ze stron umowy może dochodzić roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu na zasadach ogólnych, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego drugiej stronie do zawarcia ugody.

Podwykonawcy

§ 19.

1. Wykonawca, stosownie do zapisów, zawartych w § 2 ust. 2 Umowy, może realizować niniejszą umowę z udziałem podwykonawców.

2. O zamiarze zawarcia umowy z podwykonawcą, ze wskazaniem zakresu robót budowlanych i instalacyjnych, jakie chce powierzyć podwykonawcy – Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia tego zamiaru z Zamawiającym i przedstawić mu z odpowiednim wyprzedzeniem wzór umowy dla podwykonawcy. Kandydatura podwykonawcy, jak i przedstawiony wzór umowy muszą być potwierdzone w formie pisemnej przez Zamawiającego, pod rygorem, że wynagrodzenie z tego tytułu dla podwykonawcy nie będzie rozliczone w ramach niniejszej umowy, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 20.

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca może zawrzeć umowę z podwykonawcą, która będzie rozliczana z Zamawiającym, jeżeli:

1) jej treść będzie zgodna z treścią przedstawionego wcześniej do akceptacji Zamawiającego wzoru umowy dla podwykonawcy,

2) Wykonawca przekaże 1. egzemplarz podpisanej umowy o podwykonawstwo Zamawiającemu na tydzień przed dopuszczeniem podwykonawcy do realizacji robót i podjęciem przez niego objętych tą umową robót. 2. Zamawiający może w terminie tygodniowym od dnia doręczenia mu podpisanej umowy o podwykonawstwo zgłosić na piśmie sprzeciw przeciwko zatrudnieniu na budowie tego podwykonawcy. Brak sprzeciwu Zamawiającego zgłoszonego na piśmie, jest równoznaczny z dopuszczeniem podwykonawcy do robót budowlanych i instalatorskich.

§ 21.

1. Wynagrodzenia dla podwykonawców nie mogą być rozliczane w częściowych fakturach VAT łącznie z innymi kosztami Wykonawcy.

2. Wykonawca rozliczać będzie z Zamawiającym należności z podwykonawcami na podstawie odrębnych faktur VAT dla każdego z podwykonawców, do których załączać będzie każdorazowo podpisane osobiście przez podwykonawcę oświadczenie, że otrzymał już od Wykonawcy wynagrodzenie za roboty objęte fakturą VAT przekazaną Zamawiającemu do rozliczenia z tego tytułu.

3. Bez spełnienia przez Wykonawcę warunków, określonych w ust. 2 Zamawiający nie rozliczy przedstawionej do realizacji faktury VAT i powiadomi o tym fakcie listem poleconym podwykonawcę.

4. W wyjątkowych przypadkach, nie cierpiących zwłoki Zamawiający może bezpośrednio rozliczyć z podwykonawcą, wykonane przez niego roboty budowlane lub instalacyjne, odejmując jednocześnie tak rozliczone wynagrodzenie podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Odbiory robót budowlanych i instalacyjnych

§ 22.

Strony umowy zgodnie oświadczają, że przedmiotem odbiorów, będą odbiory częściowe, zgodnie z harmonogramem robót określonym w umowie oraz odbiór końcowy, obejmujące zakres robót budowlanych i instalacyjnych objętych niniejszą umową w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie”.

§ 23.

1. Zamawiający zobowiązany będzie do wyznaczenia terminu odbioru, w ciągu 3. dni od doręczenia mu zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru.

2. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 24.

Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu, najpóźniej na 3. dni robocze przed rozpoczęciem czynności odbioru końcowego wszystkie certyfikaty, atesty, świadectwa na materiały użyte w trakcie realizacji robót, instrukcje ruchowe i eksploatacyjne, zawierające schematy czynności w układzie normalnej pracy i w trybie awaryjnym.

§ 25.

1. Jeżeli podczas czynności odbiorów częściowych lub podczas odbioru końcowego, stwierdzone zostaną wady:

1) uniemożliwiające użytkowanie plebanii, ale możliwe do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru prac, do czasu usunięcia wad i wyznaczy Wykonawcy nowy termin odbioru,

2) umożliwiające użytkowanie plebanii, Zamawiający podpisze protokół odbioru wraz z wykazem usterek i terminami ich usunięcia,

3) w przypadkach opisanych w punktach poprzedzających, będą miały zastosowanie zapisy o karach umownych, zawarte § 18 ust. 1 pkt. 1 Umowy.

2. Jeżeli podczas czynności odbiorów częściowych lub podczas odbioru końcowego, stwierdzone zostaną wady:

1) nienadające się do usunięcia, które jednak umożliwiają korzystanie z obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

2) nie nadające się do usunięcia, które uniemożliwiają korzystanie z obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem, może od umowy odstąpić lub zlecić wykonanie zastępcze na koszt Wykonawcy.

Ubezpieczenia

§ 26.

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy, w tym robót budowlanych i montażowych w toku, z tytułu szkód wyrządzonych błędami ludzkimi, jak i szkód o charakterze losowym, a także od kradzieży materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń, do pełnej wartości zamówienia.

§ 27.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia wszystkich osób uczestniczących w realizacji prac od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim do wysokości ........................ .

§ 28.

1. Polisy ubezpieczeniowe, o których mowa w § 26 i § 27 winny być wykupione na cały okres realizacji umowy.

2. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie polis winny być przekazane Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do składania kopii dowodów opłacania składek ubezpieczeniowych za kolejne okresy ubezpieczenia, aż do zakończenia realizacji robót budowlanych i instalacyjnych.

Postanowienia końcowe

§ 29.

Zamawiający może odstąpić od umowy, w szczególności, jeżeli:

1) Wykonawca przerwie realizację robót budowlanych lub instalacyjnych na okres dłuższy niż 14 dni, z przyczyn leżących po jego stronie, przy czym w tym przypadku Zamawiający winien wezwać Wykonawcę na piśmie pod rygorem nieważności do wznowienia realizacji Przedmiotu Umowy i wyznaczyć mu w tym celu co najmniej 7 dniowy dodatkowy termin.

2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań na piśmie, nie realizuje umowy zgodnie zawartymi w niej zapisami lub w rażący sposób zaniedbuje ważne zobowiązania umowne, w innych przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§ 30.

1. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, o których mowa w § 29 Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie tylko za te roboty budowlane i montażowe, które zostały faktycznie wykonane i protokolarnie odebrane przez Zamawiającego.

2. Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi niezwłocznie protokół z inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia przez Zamawiającego od umowy i zabezpieczy roboty przerwane.

§ 31.

  - Zmiany niniejszej umowy, mogą być wprowadzone do umowy na wniosek Zamawiającego lub  Wykonawcy z powodu okoliczności, których działając z należytą starannością nie można było przewidzieć. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

  - Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

- konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

  - Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do wnioskowania o przedłużenie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu lub zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania przedmiotu umowy, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

  - Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu dokumentów potwierdzających zaistnienie okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany wymaganych umową, w tym propozycji wnioskowanej zmiany.

  - W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu wraz z propozycją zmiany umowy, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy.

  - Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

  - W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany dotyczące:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych.

§ 32.

1. Poza okolicznościami wskazanymi w §4 umowy Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do umowy, także w okolicznościach określonych poniżej:

a) brak wpływów środków finansowych od jednostki współfinansującej Projekt.

2. Zmiany niniejszej umowy, mogą być wprowadzone do umowy na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy z powodu okoliczności, których działając z należytą starannością nie można było przewidzieć. W szczególności, mogą to być następujące przyczyny.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 33.

1. W sprawach nie uregulowanych odmiennie niniejszą umową, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów między stronami umowy, jest Sąd właściwy miejscowo dla Strony występującej na drogę postępowania sądowego.

§ 34.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Umowę odczytano, przyjęto i podpisano:

Zamawiający							Wykonawca

Załączniki: 1. Harmonogram realizacji prac.